中共海宁市海洲街道委员会文件

海洲委〔2019〕53号 ★

中共海洲街道委员会 海洲街道办事处

关于印发《海洲街道生态环境保护百日攻坚

行动方案》的通知

各村（社区），街道机关各部门：

现将《海洲街道生态环境保护百日攻坚行动方案》印发给你们，请遵照执行。

中共海宁市海洲街道委员会 海宁市人民政府海洲街道办事处 2019年5月13日

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动方案

为深入践行习近平生态文明思想，全面落实党中央国务院，省委省政府，嘉兴市、海宁市委市政府关于生态文明建设的重大决策部署，加快解决突出生态环境问题，全面补齐生态环境短板，切实改善和提升生态环境质量，经街道党委、办事处研究决定，在街道范围内开展生态环境保护百日攻坚行动，特制定本方案。

一、主要目标

集中时间、集中力量、集中精力在街道范围内开展生态环境保护百日攻坚行动，对各类生态环境问题、风险隐患进行“大排查”“大起底”“大整治”，对重大环保项目、重点工作进行“大推进”。实行最严格的生态环境保护制度，严格落实生态环境保护责任，健全生态环保工作机制，着力化解生态环境风险隐患，确保环境质量快速提升，生态环境短板加快补齐。

二、行动时间

2019年4月29日——2019年7月31日

三、基本原则

百日攻坚行动采取“边排查边整治”的方式，大排查、大整治和大推进贯穿于整个百日攻坚期间。对排查、检查、巡查、督查发现的所有生态环境问题坚持“即知即改”“立行立改”“全面整改”。全面强化生态环境问题分析研判、分类指导和协调推进，全面实行问题整改“对账销号”。

四、组织领导

街道成立由党委书记徐洪华、办事处主任朱锋为组长的生态环境保护百日攻坚行动领导小组，下设办公室，办事处副主任凌王良任办公室主任，下设工作专班。领导小组全面领导生态环境保护百日攻坚行动各项工作，定期听取工作进展情况汇报。领导小组办公室代表领导小组行使领导和统筹协调职责，统筹推进攻坚行动各项工作。下设10个专项工作组。

1.水环境治理攻坚组。组长：凌王良；副组长：董琪、王胜华、陶全明；成员为农业农村办、综合执法分局、环保分局相关人员组成。负责推进水环境治理攻坚专项行动方案各项工作任务；负责推进水环境整治攻坚；对各村社开展巡查、检查、督查，问题交办、指导、协调处置。

2.大气环境治理攻坚组。组长：凌王良；副组长：董琪、皇甫迪、王胜华、周振军、陶全明；成员由农业农村办、城市建设管理办、综合执法分局、市场监管所、环保分局相关人员组成。负责推进大气环境治理攻坚专项行动方案各项工作任务；推进大气环境整治攻坚；对各类扬尘、工业废气、农村废气、餐饮油烟、车船尾气等大气环境治理领域全面开展巡查、检查、督查，对发现问题进行交办、指导、协调处置。

3.工业固体废物排查整治攻坚组。组长：张欢；副组长：徐靖懿、董琪、王胜华、陶全明；成员由经济发展办、农业农村办、综合执法分局、环保分局相关人员组成。负责落实工业固废排查整治攻坚专项行动方案各项工作任务；推进工业固废整治攻坚；对各类工业边角料、危险废物、工业污泥的产生、运输、处置情况、工业企业固体废物规范贮存情况等全面开展巡查、检查、督查，对发现问题进行交办、指导、协调处置；负责工业边角料收集转运暂存制度执行及街道工业边角料暂存点运行维护。

4.建筑垃圾排查整治攻坚组。组长：蔡祥龙；副组长：皇甫迪、王胜华；成员由城市建设管理办、综合执法分局相关人员组成。负责落实建筑垃圾治理攻坚专项行动方案各项工作任务；推进建筑垃圾整治攻坚；牵头在建工地和征迁工地的扬尘、垃圾分类、污水排放等方面的巡查、检查、督查、查处；对各类建筑垃圾、渣土的产生、运输、消纳处置等方面全面开展巡查、检查、督查，对发现问题进行交办、指导、协调处置；负责制订建筑垃圾紧急处置预案，完成建筑垃圾堆放点选址和建设。

5.生活垃圾排查整治攻坚组。组长：孙振宇；副组长：许成杰、王胜华；成员由社会事务办、综合执法分局相关人员组成。负责落实生活垃圾治理攻坚专项行动方案各项工作任务；推进生活垃圾整治攻坚；对各地生活垃圾产生、运输、处置，生活垃圾临时堆放点等方面全面开展巡查、检查、督查，对发现问题进行交办、指导、协调处置；

6.重大环保项目推进攻坚组。组长：凌王良；副组长：徐靖懿、皇甫迪、董琪、王胜华、陶全明；成员由经济发展办、城市建设管理办、农业农村办、综合执法分局、环保分局相关人员组成。负责落实重大环保项目攻坚专项行动方案各项工作任务；负责推进工业固体废物（工业边角料）规范化暂存点选址建设；协调推进原和平化工地块项目完成无异味区块土壤修复治理。

7.环保案件打击攻坚组。组长：徐俊杰；副组长：赵计达、周震欣、王胜华、陶全明；成员由海洲派出所、社会治理办、综合执法分局、环保分局相关人员组成。牵头实施巡查发现制度；组织开展环境专项执法行动；整合部门资源，统筹应急处置和打击，对排查、检查、巡查、督查发现的各类环境违法行为依法进行查处；对有关环境违法犯罪线索进行分析研判；严厉打击和震慑生态环境违法犯罪行为。

8.后勤保障专项组。组长：范浩毅；副组长：徐铮炎、赵婧、周震欣；成员为党政综合办、党建工作办、社会治理办相关人员。负责重大会议、重大活动筹备；负责综合性文件核稿、上报、下发；编印简报、专报、通报；负责办公、车辆、用餐等后勤保障；负责后勤保障其它工作。

9.宣传发动专项组。组长：冯云才；副组长：许明江；成员为文明建设办相关人员。负责发动群众参与、氛围营造等工作；负责指导各村社设置和管理专栏、LED屏等宣传阵地。

10.监察督查专项组。组长：钱国平；副组长：赵婧；成员为街道纪委相关人员。负责对专项行动工作推进情况的监督、督办；负责对上级交办事项办理情况进行监督；负责对生态环境保护履职不到位、工作推进不力、任务完成严重滞后、区域生态环境问题突出等情况进行约谈、问责；负责对专班移交的，专班和各专项组发现而各村社未排摸上报的各类情况进行约谈、问责。

五、攻坚内容

（一）大排查

各村社为大排查的实施主体，要按照“横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角”的要求，全面落实属地责任，充分发挥“四个平台”及网格作用，对辖区内所有生态环境问题开展“全方位、立体式、全覆盖”排查，第一时间梳理上报发现问题。各专项工作组是大排查的指导单位，要强化对生态环境问题、风险隐患的分析和研判，加强分类指导和督促检查。大排查主要围绕以下五方面：

1.水环境大排查。排查辖区内河道保洁情况；排查市控以上断面和水质易反弹断面污染源情况；排查区域内污水零直排推进情况；排查是否存在劣V类水体、黑臭水体；排查河道范围内侵占岸线、建坝占湖情况；排查水产、其他行业生产废水规范处理情况；根据近年来涉水信访投诉情况，排查重复访、越级访等调处情况。

2.大气环境大排查对照重点领域臭气异味治理方案，排查工业领域、市政领域等方面的臭气治理情况；建立辖区内工地、码头、堆场管控清单，排查扬尘防治管控要求落实情况；排查渣土运输车保洁和密闭情况；排查辖区内餐饮油烟污染防治、秸秆禁烧、烟花爆竹“双禁”及其它情况；根据近年来涉气信访投诉情况，排查重复访、越级访等调处情况。

3.工业固废大排查。排查汽车维修行业危险废物暂存情况；排查辖区内工业边角料产生、转运、暂存等情况；排查农药废弃包装物回收堆放点及集中暂存点建设、暂存情况；排查环境影响评价中要求的固体废物污染防治措施落实情况、固体废物实际产生量与环评预测是否一致、固体废物暂存场所是否规范、处置利用手续是否齐全、是否执行转运联单制度，台账记录是否如实、规范；排查辖区内工业固体废物处置各类风险点；根据近年来工业固体废物信访投诉情况，排查重复访、越级访等调处情况；

4.建筑垃圾大排查。排查辖区内建筑垃圾资源化利用企业；排查辖区内建筑垃圾、渣土的产生、运输、贮存和消纳处置情况；排查路边、河（湖）边等建筑垃圾随意堆放、丢弃情况；排查辖区内建筑垃圾贮存点、暂存点情况；排查辖区内建筑垃圾处置各类风险点。

5.生活垃圾大排查。排查辖区内生活垃圾暂存、运输等情况；排查辖区内生活垃圾中转站、临时堆放点规范情况；排查辖区内生活垃圾随意堆放、丢弃等情况；全面排查辖区内生活垃圾处置各类风险点。

（二）大整治

各村社采取“边排查边整治”的方式，全面建立问题清单，对排查发现的问题，严格对照标准规范落实整改，全面落实边查边改。各责任部门进一步健全完善生态保护治理长效机制，对能立即整改到位的，坚决立行立改；对需要分阶段推进的，排出计划，狠抓落实，确保问题及时“清零”。各专项工作组要加强排查发现、检查发现、巡查发现、督查发现各类问题的指导、督促、协调处置。着力通过大整治，切实解决一批生态环境问题，有效消除各类生态环境风险隐患。6月底前排查、检查、巡查、督查发现的各类生态环境问题基本整改到位。

（三）大推进

完成工业固体废物（工业边角料）规范化暂存点建设、加快推进建筑垃圾规范化应急堆放场选址和建设，狠抓五气共治2019年度各项治理项目、重点区域大气污染管控，加快落实土壤污染防治2019年度工作计划（详见附件2）。

- 具体目标

百日攻坚期间，街道洛塘河市控断面力争实现Ⅲ类水、劣V类零反弹。空气质量指数（AQI）优良率同比提升2个百分点以上，PM2.5平均浓度同比降低2微克/立方米以上。原和平化工地块项目完成无异味区块土壤修复治理，确定异味区块治理实施方案。街道工业固体废物（工业边角料）暂存点、建筑垃圾堆放点严格落实“四个到位七个有”（“四个到位”即程序到位、污染防治到位、日常管理到位、环境整治到位；“七个有”即有围墙、有标识、有监控、有人管、有制度、有防污措施、有修复方案）和对应建设管理标准要求,其中工业固体废物（工业边角料）暂存点于5月10日前建成启用，建筑垃圾堆放点于6月10日前完成选址和建设。

七、工作制度

（一）建立工作例会制度。街道领导小组办公室定期召开工作例会，研究会商重点重大问题；其它会议视情召集。

（二）建立联村（社区）领导领办和督导制度。建立联村（社区）领导督导制度。对排查、巡查、检查、督查发现的重点生态环境问题实行联村（社区）领导领办制度，由联村（社区）领导带队现场检查、指导协调、推进整改落实。

（三）建立分析研判制度。各专项组建立问题分析研判制度，每天对上报的问题、巡查发现的问题进行分析会商；重大疑难问题提交领导小组办公室；必要时，邀请第三方专业环保机构共同参与。

（四）建立巡查交办制度。工作专班代理领导小组办公室行使巡查交办职责，全面开展巡查、督查，对发现问题及时进行交办，督促指导整改推进。

（五）建立信息日报制度。各专项组、各村社确定联络员1名，名单于5月14日下午17:00前报送至工作专班（详见附件3）；各专项组、各村社严格按照“应排尽排，应报尽报”要求，每天15:00前分别将《生态环境保护百日攻坚行动工作日报表（专项组版）》（详见附件4）《生态环境保护百日攻坚行动巡查记录本》（详见《垃圾随意处置巡查查处制度》附件）报送至工作专班。

（六）建立定期通报制度。领导小组办公室定期通报百日攻坚行动工作开展情况、目标任务完成情况、市领导批示落实等情况；及时通报巡查、检查、督查中发现的问题。

八、工作要求

（一）提高政治站位。深刻领会和全面贯彻习近平生态文明思想，坚决把生态环境保护放在更加突出的位置，进一步增强底线思维，强化风险意识，以“最大决心”“最高标准”“最严要求”“最快速度”，坚决打好打赢生态环境保护百日攻坚战。

（二）严格责任落实。各专项组、各村社要严格落实责任，强化环境保护“党政同责”“一岗双责”，迅速建立工作机制，明确工作职责，制定行动方案。各有关部门要严格按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，做到守土有责、守土尽责。

（三）加强舆论引导。充分发挥各类媒体作用，宣传工作动态、整治成效，努力营造群众积极参与、企业主动治污、部门主动作为的良好氛围。加大警示教育力度，曝光一批典型环境违法案件。

（四）建立长效机制。百日攻坚行动后，及时总结好的做法经验，完善巩固协调保障机制、宣传发动机制、问题发现机制、攻坚克难机制、督办考核机制和责任倒查机制等六个方面，建立起生态环境保护长效管理机制。

（五）严肃督查问责。对重视程度不够、工作推动不力、履职尽责不到位、存在谎报瞒报、弄虚作假等情况的，将严肃追究相关部门、个人责任。

附件：

1.海洲街道生态环境保护百日攻坚动领导小组

2.首批生态环境保护百日攻坚重点项目表

3.生态环境保护百日攻坚行动联络员名单

4.生态环境保护百日攻坚行动工作日报表（专项组版）

5.垃圾随意处置巡查查处制度

6.工业边角料收集转运暂存制度

7.海洲街道生态环境保护百日攻坚行动工作专班工作制度

| 抄送：市生态环境保护百日攻坚领导小组。 |
| --- |
| 海宁市海洲街道党政综合办公室 | 2019年5月13日发 |

附件1

海洲街道生态环境保护百日攻坚

行动领导小组

一、海洲街道生态环境保护百日攻坚行动领导小组

组　长：徐洪华

朱  锋

副组长：范浩毅

徐俊杰

冯云才

钱国平

张  欢

赵计达

蔡祥龙

凌王良

孙振宇

成员由党政综合办、社会治理办、经济发展办、社会事务办、城市建设管理办、农业农村办、文明建设办、综合执法分局、市场监管所、环保分局、海洲派出所相关负责人，街道督考办、纪委负责人，各村社书记、主任组成。

二、海洲街道生态环境保护百日攻坚行动领导小组办公室

凌王良兼任海洲街道生态环境保护百日攻坚行动领导小组办公室主任，徐铮炎、周震欣、许成杰、皇甫迪、董琪、王胜华、陶全明任副主任。

街道生态环境保护百日攻坚行动领导小组办公室主要职责：代表街道生态环境保护百日攻坚行动领导小组行使领导和统筹协调职责；统筹推进“治水”“治气”“治废”“治土”，加速解决突出生态环境问题，化解环境风险隐患，加快提升生态环境质量，大力推进综合领域重点难点等工作。负责文件起草、报表制作上报等工作；负责生态环境舆情把控、舆论引导、突发舆情处置应对等工作；负责攻坚行动期间的宣传、报道等工作。

办公室抽调相关部门人员成立攻坚行动工作专班，董琪兼任专班负责人，实行集约化、扁平化工作模式，统筹部门资源、打通力量使用、完善工作推进、不断提升效能，确保街道百日攻坚行动高效推进。

附件2

首批生态环境保护百日攻坚重点项目表

| 类型 | 重点项目 | 攻坚内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 地表水水质提升 | 街道洛塘河市控断面力争实现Ⅲ类水、劣V类零反弹。 | 水环境治理攻坚组 相关村（社区） |
| 气 | 空气质量提升 | 空气质量指数（AQI）优良率同比提升2个百分点以上。 | 大气环境治理攻坚组 各村（社区） |
|  |  | PM2.5浓度同比降低2微克/立方米以上。 | 大气环境治理攻坚组 各村（社区） |
| 固废 | 规范建筑垃圾堆放点项目 | 6月10日前完成建筑垃圾堆放点选址和建设。 | 建筑垃圾排查整治攻坚组 各村（社区） |
|  | 工业固体废物（工业边角料）规范化暂存点项目 | 5月10日前，工业固体废物（工业边角料）规范化暂存点建成启用。 | 工业固体废物排查整治 攻坚组 各村（社区） |
| 土壤 | 原和平化工地块项目 | 7月底前，完成无异味区块土壤修复治理，异味区块确定治理实施方案。 | 农业农村办 环保分局 |

附件3

生态环境保护百日攻坚行动联络员名单

| 序号 | 攻坚组（村社）名称 | 联络员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境治理攻坚组 |  |  |
| 2 | 大气环境治理攻坚组 |  |  |
| 3 | 工业固体废物排查整治攻坚组 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾排查整治攻坚组 |  |  |
| 5 | 生活垃圾排查整治攻坚组 |  |  |
| 6 | 重大环保项目推进攻坚组 |  |  |
| 7 | 环保案件打击攻坚组 |  |  |
| 8 | 后勤保障专项组 |  |  |
| 9 | 宣传发动专项组 |  |  |
| 10 | 监察督查专项组 |  |  |
| 11 | 南郊社区 |  |  |
| 12 | 新桥社区 |  |  |
| 13 | 新庄社区 |  |  |
| 14 | 双凤村 |  |  |
| 15 | 民和村 |  |  |
| 16 | 金龙村 |  |  |
| 17 | 张店村 |  |  |
| 18 | 伊桥村 |  |  |
| 19 | 联合社区 |  |  |
| 20 | 西郊社区 |  |  |
| 21 | 东长社区 |  |  |
| 22 | 成园社区 |  |  |
| 23 | 梨园社区 |  |  |
| 24 | 白漾社区 |  |  |
| 25 | 联塘社区 |  |  |
| 26 | 梅园社区 |  |  |
| 27 | 海洲社区 |  |  |
| 28 | 百合社区 |  |  |
| 29 | 洛洲社区 |  |  |
| 30 | 江南社区 |  |  |
| 31 | 云和社区 |  |  |

附件4

生态环境保护百日攻坚行动工作日报表（专项组版）

固体废物排查问题清单与整改工作进展情况表

（单位）                                                填表时间：       年     月    日

| 编号 | 单位 | 具体位置 | 堆放量 （吨） | 具体问题 | 问题类型 | 整改措施（目标） | 整改时限 | 整改完成情况 | 主体责任单位、联系人、电话 | 监管责任单位、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：问题类型按生活垃圾、建筑垃圾、工业固废、农业废弃物、医疗废物、其他危险废物、固废处置过程等填写。

水环境排查问题清单与整改工作进展情况表

（单位）                                               填表时间：        年     月    日

| 编号 | 单位 | 具体位置 | 具体问题 | 问题类型 | 整改措施（目标） | 整改时限 | 整改完成情况 | 主体责任单位、联系人、电话 | 监管责任单位、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：问题类型按黑臭水体、饮用水源地、河道交接断面水质、“污水零直排区”建设、“河湖长制”、种养殖处理尾水、农村生活污水、河道淤泥等填写。

大气环境排查问题清单与整改工作进展情况表

（单位）                                                填表时间：        年     月   日

| 编号 | 单位 | 具体位置 | 具体问题 | 问题类型 | 整改措施（目标） | 整改时限 | 整改完成情况 | 主体责任单位、联系人、电话 | 监管责任单位、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：问题类型按企业排放、餐饮油烟、建筑扬尘等填写。

附件5

垃圾随意处置巡查查处制度

为进一步遏制和打击各类垃圾随意处置行为，构建及时、有效、精准的全方位、立体式打防体系，切实改善街道生态环境质量。经研究，在生态环境保护百日攻坚专项行动期间，特制订本制度。

一、巡查重点：

1.金龙、张店、双凤、民和、伊桥5个重点村社全域整治区块和城投预征区块垃圾偷倒易发多发区域；

2.沿街商铺、新建小区等装修垃圾易发区域；

3.餐饮油烟产生单位；

4.广告公司、文印店；

5.河道排水口；

6.在建工地；

7.废品收购点；

8.工业边角料产生企业；

9.铝合金加工企业；

10.其他产生各类垃圾的主体等。

二、巡查力量和重点时段：

1.各村社（白天）、重点村社（白天和晚上12点前）网格化巡查队伍；

2.第三方外包公司（全天24小时）；

3.综合执法分局、市场监督所、环保分局、派出所、街道机动中队等职能部门（按部门职责特点制定巡查时段）；

4.各专项组（自行制定）；

5.工作专班（不定期）。

三、巡查机制：

1.各村社：对照巡查重点，突出沿街商铺、新建小区等装修垃圾易发区域，河道排水口，餐饮油烟产生单位，广告公司、文印店，工业边角料产生企业，铝合金加工企业、其他产生各类垃圾的主体等重点领域，按照“横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角”要求，依托社会治理网格，明确责任人，落实巡查力量，确保白天巡查不断人，对网格内所有生态环境问题开展“全方位、立体式、全覆盖”排查，做好巡查发现上报和简易问题的第一时间处置，并填写《生态环境保护百日攻坚行动巡查记录本》，由各村社联络员汇总后，每日下午3:00前报送至工作专班（3：00后发现的问题记入第二天）。其中：金龙、张店、双凤、民和、伊桥5个重点村社尤其要加强对全域整治区块和城投预征区块垃圾偷倒易发多发区域的巡查力度，成立专职巡查队伍，确保白天和晚上12点前不断人，加强巡查发现、及时上报。

2.第三方外包公司：百日攻坚期间，围绕巡查重点开展24小时巡查，巡查线索第一时间联络环保案件打击攻坚组，协助环保案件打击组开展执法。

3.综合执法分局、市场监督所、环保分局、派出所、街道机动中队等职能部门：依据部门职能做好“水、气、废、土”领域的日常巡查工作，配合各专项组开展巡查、整治、执法等各项工作，做好工作专班交办事宜以及其他上级布置的任务。

4.各专项组：负责开展各自领域内巡查、整治、管理等各项工作，完成专班交办事项，对重点领域内的重点对象逐个排查、消除隐患、确保安全。

5.工作专班：对各专项组、各村社的上级交办事项办理情况开展核查督办，对重点项目推进情况开展督查，对重点难点问题进行现场踏勘及研判，为领导决策做好参谋。

各巡查力量自行填报巡查排班表，于5月14日下午下班前报送至工作专班，转由环保案件打击攻坚组统一调配和调度。

同时，为加强打击的时效性和便捷性，百日攻坚行动期间，环保案件打击攻坚组在海洲派出所设立巡查打击指挥部，各专项组和村社发现的各类生态环境违法行为请直接联系巡查打击指挥部，由指挥部统一调配执法力量进行打击。24小时值班电话：87236110。

生态环境保护百日攻坚行动巡查记录本

村（社区）：                                              填报日期：

| 序号 | 地点 | 问题描述 | 自行整改或拟提交**专项组 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动巡查排班表（村社版）

| 日期 | 社会治理网格1 （东至**南至**西至**北至**） | 社会治理网格2 （东至**南至**西至**北至**） | 社会治理网格3 （东至**南至**西至**北至**） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月13日 | 责任人1 | 联系方式 | 责任人2 | 联系方式 | 责任人3 | 联系方式 | 责任人4 | 联系方式 | 责任人5 | 联系方式 | 责任人6 | 联系方式 |
| 5月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动巡查排班表（外包版）（略）

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动巡查排班表（部门版）（略）

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动巡查排班表（专项组版）（略）

附件6

工业边角料收集转运暂存制度

为切实推进垃圾分类减量，缓解我市垃圾处置困难。根据全市统一部署，在街道范围内开展工业边角料收集转运暂存工作，为确保工作有序进行，特制订本制度。

一、定义与原则

（一）定义

本制度所指工业边角料特指在纺织印染、皮革、经编、服装、家纺等工业生产经营活动中产生的可燃废原材料、下脚料、残次品、包装材料等一般工业固体废物。

（二）原则

规范工业边角料产生、运输、暂存、处置利用的全过程管理，实现各项记录可对比、可追溯。

二、建设要求

（一）暂存场所建设程序规范

1.暂存场所选址需远离居民住宅、学校、医院等环境敏感点。

2.暂存场所必须为能够密闭的车间或仓库，有大门、围墙、门卫室，地面硬化，设置导流沟，符合固体废物贮存要求。

3.暂存场所选址有属地决策意见或纪要，同时规范办理环境影响评价登记表，明确占地面积，预估暂存量，使用年限。

（二）暂存场所建设规范及管理要求

1.暂存场所建设符合国家相关标准和规范。

2.暂存场所外墙设立一般工业固体废物警告标识，标明暂存种类与数量。

3.暂存场所污染防治到位，建设有完善的清污雨污分流系统，污水达标入网排放，不得直排外环境；编制事故应急预案，设置事故应急池；设置废气收集及除臭设施。

4.暂存场所内有称重设施及台账记录，对工业边角料出、入库实行称重记录。

5.暂存场所安装视频监控设备，实现对暂存场所大门、内部进行监控，达到运输车辆及运输过程、场所内废物、计量称重的全过程监控要求，并实现称量数据清晰可见的目的。

6.日常管理制度上墙张贴，除可焚烧类的工业边角料外，生活垃圾、危险废物、污泥等一律不得接收暂存；定时装运，装运时间尽量避开上下班高峰期。

7.暂存场所工业边角料出入严格执行联单转移制度，转移联单存档备查。

8.暂存场所停止使用后，现场彻底清理并进行场地环境检测。

（三）暂存场所综合管理岗位要求

1.暂存场所门口设置综合管理岗位，配置专职管理人员，实行24小时管理，负责车辆的出入登记、工业边角料的称重和记录、转移联单的核对及确认等日常管理。

2.在门口管理岗位上设置视频监控终端，监控工业边角料出入、流转、堆放等信息，建立视频监控及数据存储系统。

3.暂存场所门口设置出入口标识牌、出厂界线。

三、处置体系

街道工业边角料处置体系分为收集、转运、暂存三个环节，收集环节由各村社负责，转运环节由街道委托第三方运输公司实施，暂存环节由街道负责，全过程实行闭环运作，杜绝“工业边角料出街道”和外来边角料。

1.收集环节：区域内有工业边角料产生的村社，在前期工业边角料产生企业排摸的基础上，在各自区域内设置1至2个工业边角料临时收集点用于工业边角料的收集，源头收集要求提高质量，不能混杂厨余垃圾、生活垃圾、建筑垃圾等其他垃圾，如有发现，首次警告并整改，整改到位后方能清运，整改仍不到位或第二次发生同样情形的，由工业固体废物排查整治攻坚组进行约谈，第三次发生的，直接移交监察督察专项组，对相关责任人进行约谈或问责。街道对工业边角料的收集按照《关于规范全市环境卫生有偿服务收费标准的通知》（海发改价〔2012〕599号）标准落实有偿服务。

2.转运环节：街道委托具有资质的专业清运公司进行转运。

3.暂存环节：街道在张店村工业园区内设置海洲街道工业边角料暂存点，统一暂存街道范围内各村社收集的工业边角料。

四、其他事宜

街道暂存点只接收本街道范围内（皮革城除外）各村社收集的工业边角料，不接收外来边角料，除专用转运车和相关工作人员外，大门不得随意开启，原则上谢绝一切外来车辆和人员，如因参观、检查等特殊原因需要开启的，需经工业固体废物排查整治攻坚组组长同意。

工业边角料收集工作联络名单

| 序号 | 单位 | 联络人 | 联系电话 | 收集点地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南郊社区 |  |  |  |
| 2 | 新桥社区 |  |  |  |
| 3 | 新庄社区 |  |  |  |
| 4 | 双凤村 |  |  |  |
| 5 | 民和村 |  |  |  |
| 6 | 金龙村 |  |  |  |
| 7 | 张店村 |  |  |  |
| 8 | 伊桥村 |  |  |  |
| 9 | 联合社区 |  |  |  |
| 10 | 西郊社区 |  |  |  |
| 11 | 东长社区 |  |  |  |
| 12 | 工业固体废物排查整治攻坚组 |  |  |  |
| 13 | 张店工业边角料暂存点 |  |  |  |
| 14 | 转运公司 |  |  |  |

注：各村社和相关单位请于5月14日下午下班前将联络员名单发送至工作专班。

附件7

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动工作专班工 作 制 度

按照嘉兴、海宁市委市政府关于生态环境保护相关工作要求，为全力完成上级交办的各项工作任务，经研究，决定成立海洲街道生态环境保护百日攻坚行动工作专班，并制订本工作制度。

一、工作目标

通过组建工作专班，实行集约化、扁平化工作模式，统筹部门资源、打通力量使用、完善工作推进、不断提升效能，确保街道百日攻坚行动高效推进。

二、 专班人员

百日攻坚期间，专班人员从相关部门抽调，统一在街道前四楼社会治理办会议室集中办公，原则上不再承担原部门工作，实现专人专职专办。人员配置共12人，其中，党政综合办1人，社会治理办1人，经济发展办1人，社会事务办1人，城市建设管理办1人，街道农业农村办4人，综合执法分局1人，环保分局1人，市场监管所1人。董琪担任专班负责人。

三、工作机制

1. 运作机制。协调百日攻坚行动中的具体任务和日常事务，承接上级交办任务，应对各类生态环境问题，做到扁平化一体化，系统集成联动作战。突出交办机制，深化细化工作交办，第一时间将任务交办至各专项组或村社进行办理，办理过程要求任务清楚、责任明确、过程有痕、结果有效。突出“五专”，做到专人、专职、专业、专办、专责。

2.督查机制。专班将对各专项组和各村社工作落实及问题整改情况通过实地踏勘+调查走访等形式进行复核，确保每件事项落到实处、有效解决。各专项组和村社联络人要提高认识，主动按照各项要求及时报送各类报表和情况，超过规定时限的，专班将直接上报领导小组予以通报，严重的移交监察督查专项组进行约谈、问责；百日攻坚行动期间，发生履职不到位、工作推进不力、任务完成严重滞后等情况的，专班将直接移交监察督查专项组另行处理。

海洲街道生态环境保护百日攻坚行动工作专班

| 序号 | 部门 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政综合办 |  |  |
| 2 | 社会治理办 |  |  |
| 3 | 经济发展办 |  |  |
| 4 | 社会事务办 |  |  |
| 5 | 城市建设管理办 |  |  |
| 6 | 农业农村办 |  |  |
| 7 | 农业农村办 |  |  |
| 8 | 农业农村办 |  |  |
| 9 | 农业农村办 |  |  |
| 10 | 综合执法分局 |  |  |
| 11 | 环保分局 |  |  |
| 12 | 市场监管所 |  |  |

注：专班人员名单请于5月14日中午下班前将发送至农业农村办。