### 组织机构图

项目经理部下设项目经理、总工程师、副经理、工程部、安监部、经营部、财务部、测量队、试验室、综合办公室；（见附图：项目组织机构图5-1）。

图5.1-1 项目组织机构框图

本项目共配置人员31名，具体各部门配置情况如下表所示：

表5.1-1 部门人员配置表

| 序号 | 部门 | 职务/岗位 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导班子 | 项目经理 | 1 |  |
|  |  | 项目总工 | 1 |  |
|  |  | 副经理 | 1 |  |
| 2 | 工程部 | 工程部长 | 1 |  |
|  |  | 工区主任 | 2 |  |
|  |  | 技术员 | 3 |  |
| 3 | 经营部 | 经营部长 | 1 |  |
|  |  | 计划统计员 | 2 |  |
| 4 | 安保部 | 安质部长 | 1 |  |
|  |  | 副部长 | 1 |  |
|  |  | 安全员 | 2 |  |
| 5 | 材设部 | 材料部长 | 1 |  |
|  |  | 材料会计 | 1 |  |
| 6 | 财务部 | 部长 | 1 |  |
|  |  | 出纳 | 1 |  |
| 7 | 综合办公室 | 办公室主任 | 1 |  |
|  |  | 办公室兼人事 | 1 |  |
|  |  | 党办 | 1 |  |
|  |  | 司机 | 3 |  |
|  |  | 后勤 | 1 |  |
| 8 | 试验室 | 实验负责人 | 1 |  |
| 9 | 测量队 | 测量队长 | 1 |  |
|  |  | 测量员 | 1 |  |
| 10 | 职工食堂 | 厨师 | 1 |  |
| 合计 | 31 |  |

### 5.1.3 管理机构岗位责任

表5.1-2项目管理机构岗位职责

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 分管部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目经理部全面工作，全权代表我公司在本标段建设中对项目的施工质量、进度、投标承诺、合同兑现及资金运筹等行使组织、指挥、协调、监督职能；代表我公司接受发包人领导；协调与设计、监理、地方关系等。 | 各部门 |
| 3 | 项目总工程师 | 在项目经理的领导下，负责本项目技术管理工作，主抓技术管理和重大技术方案的制定，分管项目经理部技术（科研）、质量工作，对质量管理体系有效实施的工作负责。 | 测量组、试验室、工程部 |
| 4 | 项目副经理 | 对项目经理负责，协助项目经理工作；按施工组织设计具体负责组织作业队生产；协助领导和组织推动本标段安全管理工作； | 工程部、安保部、材设部 |
| 7 | 工程部 | 负责本工程的施工技术管理，负责编制年度、季施工组织设计，制定施工工艺及操作细则，协助项目总工程师做好图纸会审、技术交底，对施工过程中问题提出处理方案。 |  |
| 8 | 经营部 | 在项目总经的领导下，负责计划管理、合同管理、施工预算 的编制、计量支付、变更索赔、定额、计划、统计、项目材料管理、方针目标管理等其他标准化管理的推广。 |  |
| 9 | 安全部 | 负责本工程安全管理工作，制定质量安全标准及工地的创优规划并负责实施，制定各工种岗位操作规程，对安全生产、劳动保护进行监督检查。对现场存在的安全隐患及时采取有效措施，根据要求及时组织整改。参与制定工程项目施工方案及安全保证措施。坚持深入施工第一线付诸实施，善于发现和处理现场出现的各种问题。 |  |
| 10 | 财务部 | 负责本工程的成本控制、验工计价、合同管理，以及编制年、季、月施工生产计划等工作。负责财务管理和会计核算工作。 |  |
| 11 | 材料部职 | 负责本工程的物资采购供应，保质、保量、按时、齐备地组织物资采购供应，确保施工生产正常进行。做好现场及仓库物资验收、发放和保管等工作，对主要材料实行限额领料制度，控制发料，减少浪费，降低材料成本消耗。 |  |
| 12 | 测量队 | 负责与施工现场技术人员配合，认真作业，及时、准确完成各项测量任务。严格按照有关技术操作规程作业，做好各工序之间的配合协作。合理使用测量仪器，保证各种测绘数据准确、完善。 |  |
| 13 | 综合办公室 | 负责本工程生活物资的采购、补给，工地生活用水、用电、医疗、设备检修养护等工作；负责本工程日常办公人员调配、员工培训、文明施工、环境保护及对外协调等工作。 |  |

## 质量体系的建立与运行

图9.2-1质量创优小组工作图

### 9.3.1 质量保证体系图

图9.3-1 质量管理体系框图

# Text boxes

上级质量管理部门

项目经理

项目总工

项目质量管理小组成员

质

量

管

理

小

组

建设单位质量小组

监理单位质量小组

施工现场

工程材料

工程测量

试验工作

工程资料

质量管理体系

质量保证

提高质量

意识

TQC教育

TQC小组

质量第一

为用户服务

下道工序是用户

技术保证

加强技术培训推行全面质量管理强化

ISO-2000

标准

成果发表

工班QC小组

掌握技术规范

技术交底

图纸交底

测量复核

推广新技术

接受业主工程师监察

定期不定期质量检查

进行自检互检交接检

施工保证

检查创优效果

制定创优措施

明确创优工点

检查

落实

提高质量意识

质量

责任制

技术岗位责任制

创优质工程

保证用户满意

反馈